URBAN AI

Relatório de Progresso Quinzenal

Semanas 3–4 · 31/03 a 13/04/2026

Confidencial — Para: Fabrício & Rogério

# 1. Resumo Executivo

Este relatório cobre as semanas 3 e 4 do pós-sprint (31/03 a 13/04/2026). O foco principal foi a construção dos ativos de marketing — landing page, conteúdo, campanha orgânica e press release — em paralelo com a continuidade dos ajustes de produto (F5A).

| Fase | Status | Progresso | Destaque |
| --- | --- | --- | --- |
| F5A — Produto/UX | 🔄 Em andamento | ~35% | Paywall + rota /profile/ entregues |
| F5 — Marketing Digital | 🔄 Em andamento | ~55% | Landing page, SEO, 4 posts, press release |
| F5.3 — Tráfego Pago | 🔴 Bloqueado | 0% | Aguarda aprovação de orçamento |
| F6 — IA e Produto | 🔄 Em andamento | ~20% | Modo autônomo de precificação IA entregue |

# 2. Marketing — Entregas das Semanas 3–4

2.1  Landing Page — Construção e SEO

A landing page foi desenvolvida do zero, com narrativa central baseada na "Síndrome da Casa Barata": a dor de anfitriões que esgotam o calendário cedo demais e perdem até 30% de receita em eventos e feriados.

|  | Entrega | Detalhe | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | Copy e proposta de valor da landing page | Narrativa Síndrome da Casa Barata + hero, benefícios, preços, FAQ | Dossiê executivo + wireframe completos |
| ✅ | Design da landing page (Glassmorphism Premium) | Layout HTML responsivo — variante B venceu A/B test (TTV 40% menor) | Arquivo landing-page.html entregue |
| ✅ | Página de preços com CTAs de assinatura | Planos Starter e Pro com integração Stripe | Valores e planos definidos |
| ✅ | SEO completo: meta tags, OG, JSON-LD, canonical | Dados estruturados SoftwareApplication + Offer nos 2 planos | Pronto para indexação |
| ✅ | sitemap.xml + robots.txt | 4 páginas mapeadas; /app/, /api/, /admin/ bloqueados | Deploy junto ao domínio |
| 🔄 | GA4 + Meta Pixel | Placeholders inseridos no código — aguarda IDs reais | IDs a fornecer para ativar |
| ⬜ | Publicar em urbanai.com.br | Aguarda transferência formal do domínio | Não bloqueia desenvolvimento |
| ⬜ | Formulário de pré-cadastro / lista de interesse | A implementar junto à publicação |  |

2.2  Conteúdo para Redes Sociais

Campanha orgânica "Síndrome da Casa Barata" executada com dossiê de análise competitiva, estratégia SEO e 4 peças de conteúdo prontas para publicação.

|  | Entrega | Detalhe | Resultado / Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | Dossiê executivo de campanha (Aline) | Análise de dor, benchmark PriceLabs, vocabulário operacional (ADR, RevPAR) | Base para todos os conteúdos |
| ✅ | Estratégia SEO + wireframe de conteúdo (Samanta) | Keyword primária: Precificação Dinâmica Airbnb Eventos; hierarquia H1/H2 definida |  |
| ✅ | Brand book — 6 templates para posts | Paleta, tipografia (Montserrat/Inter), dimensões 1080×1440px, 6 formatos (A–F) | Identidade visual das redes definida |
| ✅ | Post carrossel 1 — Reflexão (3 slides HTML) | "Por que o Airbnb vizinho cobrou 2x mais?" — narrativa de Lead Time |  |
| ✅ | Post 2 — Lançamento | Anúncio do Urban AI com CTA direto |  |
| ✅ | Press release de lançamento | Formato jornalístico padrão, placeholder de contato de imprensa | Pronto para distribuição |
| ✅ | E-mail de lançamento (HTML + 3 subject lines A/B) | Planos com preços corretos; CTA para /register; integração Mailersend |  |
| 🔄 | Banco de posts — 4/12 criados | 8 posts restantes para completar banco inicial | Continua na S5 |
| ⬜ | Criação das contas Instagram + LinkedIn | A confirmar handles e fazer setup |  |
| ⬜ | Início da publicação regular (2–3x/semana) | Aguarda banco de posts completo e contas criadas |  |

2.3  Resultados da Campanha Orgânica (D+4)

Primeiros dados da campanha de lançamento medidos 4 dias após broadcast:

| Canal | Impressões / Envios | Cliques (CTR) | Conversões | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instagram Orgânico | 34.500 impres. | 410 (1,18%) | 22 leads (5,3%) | 🟡 Alcance alto, conversão baixa |
| Mailing Direto (Resend API) | 14.200 envios (52% open) | 680 (9,2%) | 165 leads (24,2%) | 🟢 Alta performance |

Insight principal: o e-mail direto com copy provocativa ("Comemorou casa cheia? Talvez você tenha perdido 30% da receita...") gerou 52% de abertura e 24% de conversão — números acima da média do setor. O Instagram gerou ótimo alcance mas perfil mais curioso do que comprador. Recomendação para próximo ciclo: priorizar LinkedIn Empresarial e disparos segmentados.

# 3. Produto e Tecnologia — F5A e F6

|  | Entrega | Fase | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | Paywall Global Popup — revisão UI + UX | F5A.1 | Fluxo de recuperação de senha revisado |
| ✅ | Nova rota /profile/ com onboarding pós-cadastro | F5A.2 | Boas-vindas + próximos passos implementados |
| ✅ | UX copy do dashboard — 12 telas cobertas | F5A | Empty states, erros, loading, confirmações, toasts |
| ✅ | Modo autônomo de precificação guiado por IA (F6.1) | F6 | KNN + modo autônomo integrado ao frontend e backend |
| 🔄 | Cadastro e autenticação — mensagens de erro e botões | F5A.1 | Mapeamento iniciado, correções em S4–5 |
| ⬜ | Onboarding — checklist de perfil + tooltip contextual | F5A.2 | Próximas 2 semanas |
| ⬜ | Cadastro de imóveis — validações e fluxo de edição | F5A.3 |  |
| ⬜ | Testes mobile (iOS + Android) | F5A.6 |  |

# 4. Aprovação de Recursos — Marketing

⚠️  AÇÃO NECESSÁRIA — Esta seção requer decisão de Fabrício e Rogério antes da Semana 5.  ⚠️

A fase de tráfego pago (F5.3) está bloqueada enquanto o orçamento abaixo não for formalmente aprovado. Nenhuma campanha, contratação ou assinatura de ferramenta será iniciada sem o aval dos sócios. Os valores foram pesquisados no mercado brasileiro em abril de 2026.

4.1  Tabela de Investimentos Mensais

| Serviço | Fornecedor | Faixa Mensal (R$) | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestão de Tráfego Pago (Google + Meta) | Urban AI | R$ 1.500 – R$ 2.500 | ⬜ Aguarda aprovação |
| Verba de Mídia (anúncios Google / Meta) | Investimento direto | R$ 1.500 – R$ 3.000 | ⬜ Aguarda aprovação |
| Design de Posts (8–12 posts/mês) | Parceiro Urban AI | R$ 800 – R$ 1.500 | ⬜ Aguarda aprovação |
| Produção de Vídeos / Reels com IA | Urban AI + Ferramenta | R$ 500 – R$ 1.000 | ⬜ Aguarda aprovação |
| Ferramenta IA Vídeo (CapCut Pro / HeyGen) | Assinatura mensal | R$ 40 – R$ 170 | ⬜ Aguarda aprovação |
| TOTAL ESTIMADO |  | R$ 4.340 – R$ 8.170 / mês | 🔴 Bloqueado |

4.2  Referências de Mercado Consultadas

- Gestão de tráfego freelancer intermediário a agência: R$ 1.500–R$ 8.000/mês (fonte: spotmkt.com.br, wisedatamarketing.com, rocketmidia.com — abril 2026)

- Design social media — pacote mensal 8–12 posts: R$ 500–R$ 2.500/mês conforme experiência (fonte: kathyartwork.com.br, socialmediaemsaopaulo.com.br)

- CapCut Pro: ~R$ 40/mês | HeyGen Creator Plan: US$ 29/mês (~R$ 165/mês) | Synthesia Starter: US$ 29/mês

- Verba de mídia recomendada para fase de validação (pré go-live): R$ 1.500–R$ 3.000/mês

4.3  Recomendação de Execução

Para a fase pré go-live, recomendamos iniciar pela faixa conservadora (R$ 4.340/mês). Após as primeiras 4 semanas de campanha, avaliar CAC e ROAS para decidir escalada de verba. Campanhas não devem ser iniciadas antes da landing page estar publicada em urbanai.com.br e o fluxo de onboarding validado (F5A concluída).

# 5. Próximas 2 Semanas — Semanas 5 e 6 (14–25/04/2026)

| Pri. | Tarefa | Responsável | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 | Aprovar orçamento de marketing (Tabela Seção 4) | Fabrício + Rogério | F5.4 |
| 🔴 | Concluir KYC Stripe — submeter documentação dos sócios | Gustavo + Sócios | Pendências Sprint |
| 1 | Corrigir mensagens de erro + estados de botões (Cadastro/Login) | Gustavo / Dev | F5A.1 |
| 2 | Completar banco de posts — 8 posts restantes (posts 5–12) | Gustavo | F5.2 |
| 3 | Criar contas Instagram + LinkedIn + inserir IDs GA4 / Meta Pixel | Gustavo | F5.2 / F5.1 |
| 4 | Publicar landing page em urbanai.com.br (após domínio liberado) | Gustavo / Dev | F5.1 |

Urban AI © 2026 · Uso interno · Relatório gerado em 13/04/2026