| URBAN AI Tutorial de Testes — Sprint Final | D12–D13 18–19/03/2026 |
| --- | --- |
| Responsável: Gustavo Macedo ¦ 7 testes ¦ Prazo: 20/03/2026 |  |

VISÃO GERAL DOS TESTES

Este documento guia os testes finais do sistema Urban AI antes do encerramento do sprint. Execute os testes em ordem — cada um valida a camada anterior.

| # | Teste | Tempo | Prioridade | O que valida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Cadastro e Autenticação | ~10 min | 🔴 Crítico | E-mail, login, Google OAuth — porta de entrada do sistema |
| T2 | Assinatura Stripe | ~10 min | 🔴 Crítico | Pagamento, webhook, status de assinante ativo |
| T3 | Dashboard e Motor KNN | ~10 min | 🔴 Crítico | Dados reais do banco, sugestão de preço funcionando |
| T4 | Spiders e S3 (Data Lake) | ~15 min | 🟡 Alto | Scrapy rodando, dados salvos no bucket AWS S3 |
| T5 | Notificações e Mensageria | ~10 min | 🟡 Alto | Fluxo de mensagens entre plataforma e anfitriões |
| T6 | Sentry — Captura de Erros | ~5 min | 🟢 Médio | Erros sendo capturados e alertados em produção |
| T7 | DNS e SSL | ~5 min | 🟢 Médio | Domínios ativos, certificados SSL válidos |

URLs do sistema: Frontend: https://app.myurbanai.com ¦ Backend: https://urbanai-production-85fd.up.railway.app ¦ KNN: https://urbanai-production-4f5e.up.railway.app

| TESTE 1 Cadastro e Autenticação | ~10 min |
| --- | --- |

Pré-requisito: Ter acesso ao e-mail configurado no Mailersend. Usar um e-mail real (o de confirmação precisa chegar).

| # | Ação | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acesse https://app.myurbanai.com no navegador | Página carrega sem erro 500 ou tela branca |
| 2 | Clique em "Criar conta" ou "Sign Up" | Formulário de cadastro aparece |
| 3 | Preencha nome, e-mail real e senha segura → Enviar | Mensagem de "verifique seu e-mail" aparece |
| 4 | Abra o e-mail e clique no link de confirmação | E-mail chega em até 2 min, enviado via Mailersend (não cai em spam) |
| 5 | Após confirmar, faça login com e-mail e senha | Entra no dashboard sem erro |
| 6 | Deslogue e clique em "Entrar com Google" | Abre pop-up de autenticação Google |
| 7 | Selecione a conta Google Urban AI ou pessoal | Login realizado — redireciona para o dashboard |
| 8 | Verifique na URL que está em app.myurbanai.com | Domínio correto — não está na URL Railway |

Se o e-mail não chegar: Verifique Railway → backend → Logs por erros Mailersend. Confirme que EMAIL_SENDER não está como it@luminalab.ai. Verifique spam.

Checklist T1:

| ☐ | Página carrega corretamente em app.myurbanai.com |
| --- | --- |
| ☐ | Cadastro cria usuário sem erro |
| ☐ | E-mail de confirmação chega via Mailersend |
| ☐ | Login com e-mail/senha funciona |
| ☐ | Login com Google OAuth funciona |

| TESTE 2 Assinatura Stripe | ~10 min |
| --- | --- |

Cartão de teste Stripe: 4242 4242 4242 4242 ¦ Validade: qualquer data futura (ex: 12/30) ¦ CVC: qualquer 3 dígitos ¦ CEP: qualquer

| # | Ação | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | No dashboard, navegue até "Planos" ou "Assinar" | Página de planos aparece com preços mensais e anuais |
| 2 | Selecione o plano mensal e clique em assinar | Redireciona para checkout Stripe |
| 3 | Preencha com cartão de teste 4242 4242 4242 4242 | Formulário aceita o cartão |
| 4 | Confirme o pagamento | Stripe processa e redireciona para página de sucesso (SUCCESS_URL) |
| 5 | Verifique o status do usuário no dashboard | Status aparece como assinante ativo / plano ativo |
| 6 | Abra Railway → backend → Logs | Deve aparecer log de webhook recebido: checkout.session.completed |
| 7 | No dashboard Stripe, vá em Webhooks → ver eventos | Evento registrado como "Delivered" com status 200 |
| 8 | Teste cancelamento: cancele a assinatura pelo dashboard | Status muda para cancelado ou período de carência ativo |

Se o webhook não bater: Railway → backend → Variables: confirme STRIPE_WEBHOOK_SECRET está correto. No Stripe Dashboard → Webhooks → confirme que a URL é https://urbanai-production-85fd.up.railway.app/stripe/webhook

Checklist T2:

| ☐ | Checkout Stripe carrega corretamente |
| --- | --- |
| ☐ | Pagamento de teste processado com sucesso |
| ☐ | Webhook recebido no backend (log confirma) |
| ☐ | Status de assinante ativo no dashboard |
| ☐ | Cancelamento funciona e atualiza status |

| TESTE 3 Dashboard e Motor KNN | ~10 min |
| --- | --- |

Pré-requisito: Banco de dados já importado (dump da Lumina). O KNN precisa de propriedades existentes para calcular sugestões de preço.

| # | Ação | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Faça login e acesse o dashboard principal | Dashboard carrega — não aparece lista vazia (dados reais do banco) |
| 2 | Verifique se usuários/propriedades importadas aparecem | Dados da Lumina visíveis — confirma que o import funcionou |
| 3 | Navegue até uma propriedade existente | Página de detalhes da propriedade carrega sem erro |
| 4 | Clique em "Sugerir preço" ou "Analisar" (KNN) | Sistema envia requisição para o motor KNN |
| 5 | Aguarde a resposta do KNN | Valor sugerido aparece em até 5 segundos — não retorna erro 500 |
| 6 | Verifique no Railway → KnnEngine → Logs | Log mostra requisição recebida e processada com sucesso |
| 7 | Tente com uma propriedade de tipo diferente | KNN retorna sugestão diferente — motor está usando dados reais |
| 8 | Navegue pelo dashboard por 2 minutos normal | Nenhum erro aparece, navegação fluida |

Se o KNN retornar erro: Railway → KnnEngine → Logs. Verifique se RAPIDAPI_KEY está com a nova chave Urban AI. Confirme que DB_USER=urbanai_app e DB_PASSWORD estão corretos nas variáveis do KnnEngine.

Checklist T3:

| ☐ | Dashboard carrega com dados reais (banco importado visível) |
| --- | --- |
| ☐ | Propriedades do banco Lumina aparecem corretamente |
| ☐ | Motor KNN retorna sugestão de preço sem erro |
| ☐ | Logs do KnnEngine confirmam processamento |
| ☐ | Navegação pelo dashboard sem erros ou travamentos |

| TESTE 4 Spiders e S3 (Data Lake) | ~15 min |
| --- | --- |

O que são os spiders: São 7 scrapers Scrapy que coletam dados de eventos em SP (shows, festivais, congressos). Esses dados alimentam o KNN para ajustar os preços conforme demanda. Devem ser rodados manualmente agora para validar.

| # | Ação | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acesse a URL do Scrapyd: https://<url-webscrapping>/listspiders.json?project=default | Retorna JSON com lista dos 7 spiders disponíveis |
| 2 | Para rodar o 1º spider, acesse: /schedule.json com POST ou use a interface web do Scrapyd | Spider entra na fila de execução |
| 3 | Monitore via /listjobs.json?project=default | Status muda: pending → running → finished |
| 4 | Repita para os demais spiders (pelo menos 3 para validar) | Todos completam sem status "failed" |
| 5 | Acesse o console AWS → S3 → bucket urbanai-data-lake | Novos arquivos .json ou .parquet aparecem no bucket |
| 6 | Abra um arquivo e verifique o conteúdo | Dados de eventos de SP estruturados corretamente |
| 7 | Verifique Railway → webscrapping → Logs | Sem erros de credenciais AWS ou conexão S3 |

Para rodar um spider via curl: curl -X POST https://<url-webscrapping>/schedule.json -d project=default -d spider=<nome_do_spider>

Se der erro de S3: Railway → webscrapping → Variables: confirme AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_SECRET_ACCESS_KEY, AWS_REGION=sa-east-1 e S3_BUCKET_NAME=urbanai-data-lake estão preenchidos.

Checklist T4:

| ☐ | Scrapyd listando os 7 spiders disponíveis |
| --- | --- |
| ☐ | Pelo menos 3 spiders executados com status "finished" |
| ☐ | Arquivos criados no bucket S3 urbanai-data-lake |
| ☐ | Conteúdo dos arquivos com dados de eventos válidos |
| ☐ | Sem erros de credenciais AWS nos logs |

| TESTE 5 Notificações e Mensageria | ~10 min |
| --- | --- |

Atenção: O frontend foi refeito pela Lumina Lab antes da entrega — bugs são esperados nesta área. Documente tudo que encontrar, mesmo que não bloqueie o usuário.

| # | Ação | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | No dashboard, localize a seção de mensagens ou notificações | Seção existe e carrega sem erro 500 |
| 2 | Envie uma mensagem de teste (anfitrião → plataforma ou vice-versa) | Mensagem enviada e aparece no histórico |
| 3 | Verifique se notificação aparece no sino/badge de notificações | Contador de notificações atualiza |
| 4 | Acesse as configurações de notificações | Opções de e-mail e push visíveis |
| 5 | Ative ou desative uma notificação e salve | Preferência salva sem erro |
| 6 | Verifique Railway → backend → Logs durante as ações | Sem erros 500 ou chamadas falhando silenciosamente |

Checklist T5:

| ☐ | Seção de mensageria carrega sem erro |
| --- | --- |
| ☐ | Envio de mensagem funciona |
| ☐ | Notificações aparecem no dashboard |
| ☐ | Configurações de notificação salvam corretamente |
| ☐ | Bugs encontrados documentados (se houver) |

| TESTE 6 Sentry — Captura de Erros | ~5 min |
| --- | --- |

| # | Ação | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acesse sentry.io e faça login na conta Urban AI | Dashboard do Sentry abre com os projetos NestJS e Next.js |
| 2 | Verifique o projeto do Backend (NestJS) | Eventos capturados aparecem — sem "No events" completo |
| 3 | Verifique o projeto do Frontend (Next.js) | Eventos de performance e erros do browser visíveis |
| 4 | No dashboard Urban AI, faça uma ação que cause erro proposital (URL inválida, p.ex.) | Erro aparece no Sentry em até 30 segundos |
| 5 | Verifique se o e-mail de alerta chegou (se configurado) | Alerta por e-mail com stack trace do erro |
| 6 | Revise os erros existentes — algum crítico? | Se houver erro de alta gravidade, anote para corrigir antes do go-live |

Checklist T6:

| ☐ | Sentry recebendo eventos do backend NestJS |
| --- | --- |
| ☐ | Sentry recebendo eventos do frontend Next.js |
| ☐ | Teste de erro proposital capturado em < 30s |
| ☐ | Nenhum erro crítico não tratado em aberto |

| TESTE 7 DNS e SSL | ~5 min |
| --- | --- |

| # | Ação | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acesse https://app.myurbanai.com no Chrome | Cadeado verde na barra de endereços — SSL válido |
| 2 | Clique no cadeado → "O certificado é válido" | Certificado emitido para app.myurbanai.com, válido por 90 dias |
| 3 | Acesse https://urbanai.com.br (apontamento temporário) | Carrega o sistema Urban AI — apontamento Lumina funcionando |
| 4 | Teste em modo anônimo (sem cache) | Sem redirecionamentos inesperados ou erros de certificado |
| 5 | Acesse https://urbanai-production-85fd.up.railway.app/health ou /api | Backend responde — confirma que Railway está no ar |

Se SSL inválido em app.myurbanai.com: Railway leva até 2h para provisionar SSL após CNAME configurado. Se passou mais de 2h, verifique se o CNAME está propagado: acesse https://dnschecker.org e pesquise app.myurbanai.com.

Checklist T7:

| ☐ | app.myurbanai.com com SSL válido (cadeado verde) |
| --- | --- |
| ☐ | urbanai.com.br apontando para nova infra (temporário) |
| ☐ | Backend Railway respondendo normalmente |
| ☐ | Sem erros de redirecionamento ou certificado expirado |

CHECKLIST FINAL — ENCERRAMENTO DO SPRINT D14 (20/03/2026)

Antes de declarar o sprint encerrado, confirme que todos os itens abaixo estão marcados.

Sistema e Testes:

| ☐ | T1 aprovado — Cadastro, e-mail e Google OAuth funcionando |
| --- | --- |
| ☐ | T2 aprovado — Stripe cobrando e webhook ativo |
| ☐ | T3 aprovado — Dashboard com dados reais e KNN operacional |
| ☐ | T4 aprovado — Spiders rodando e dados no S3 |
| ☐ | T5 aprovado — Mensageria funcional (ou bugs documentados) |
| ☐ | T6 aprovado — Sentry monitorando backend e frontend |
| ☐ | T7 aprovado — SSL válido em app.myurbanai.com |

Segurança e Acessos:

| ☐ | Acessos Lumina Lab revogados (Railway, GitHub, Stripe, Mailersend) |
| --- | --- |
| ☐ | JWT_SECRET trocado por valor aleatório seguro |
| ☐ | EMAIL_SENDER atualizado para e-mail Urban AI |
| ☐ | Usuário root do banco substituído por urbanai_app em produção |
| ☐ | Chaves AWS S3 salvas em local seguro (não commitadas no git) |
| ☐ | Nenhuma credencial da Lumina Lab ativa em produção |

Domínios e Infraestrutura:

| ☐ | app.myurbanai.com ativo com SSL via Railway |
| --- | --- |
| ☐ | urbanai.com.br com apontamento temporário ativo (Lumina) |
| ☐ | Transferência formal do domínio urbanai.com.br em andamento ou concluída |
| ☐ | Railway Pro Plan ativo com backups diários do banco |
| ☐ | UptimeRobot monitorando todos os serviços |
| ☐ | Billing alerts configurados no Railway |

Urban AI © 2026 — Documento de uso interno. Sprint D1=03/03/2026 · D14=20/03/2026 (dias úteis). Tutorial gerado em 18/03/2026.