URBAN AI

Plano de Transferencia de Contas

Passo a Passo: Migrar Stripe, Google Cloud, SendGrid, Hostinger e RapidAPI

Documento 32 de 32  |  Versao 1.0 — Marco 2026 (Novo)

PRIORIDADE MAXIMA: Enquanto as contas listadas neste documento permanecerem sob a Lumina Lab, o Urban AI depende da boa vontade da empresa antecessora para operar. Em caso de ruptura ou encerramento da Lumina, o sistema pode ser interrompido. Execute as transferencias o quanto antes.

# 1. Visao Geral das Transferencias

| # | Servico | Situacao Atual | Urgencia | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stripe | Conta Lumina Lab | CRITICA | Pendente |
| 2 | Google Cloud | Projeto GCP Lumina Lab | CRITICA | Pendente |
| 3 | SendGrid | Conta Lumina Lab | CRITICA | Pendente |
| 4 | Hostinger | Dominio sob conta Lumina | CRITICA | Pendente |
| 5 | RapidAPI | Conta pessoal Fabricio | ALTA | Pendente |
| 6 | Servidor SSH | Acesso com Fabricio | ALTA | Pendente |

# 2. Transferencia 1: Stripe

O Stripe gerencia todas as assinaturas e pagamentos do Urban AI. Os clientes atuais estao cadastrados nesta conta. A transferencia ou migracao desta conta e a mais critica de todas.

## 2.1 Opcao A — Transferencia de Conta (Preferida)

A Stripe permite transferencia de titularidade de conta. Este processo mantem todos os clientes, historico de pagamentos e configuracoes intactos, sem interrupcao para os usuarios.

- Contatar suporte do Stripe (stripe.com/contact) e solicitar Account Transfer

- Informar que ha mudanca de titularidade empresarial

- Stripe solicitara dados da nova empresa (Urban AI) para validacao

- Fornecer: CNPJ Urban AI, dados bancarios para recebimento, documentacao

- Aguardar aprovacao do Stripe (pode levar 5-10 dias uteis)

- Stripe transfere a conta e acesso ao dashboard

- Atualizar dados bancarios para conta corrente do Urban AI

- Verificar que webhooks continuam funcionando

- Revogar acesso da Lumina Lab apos transferencia confirmada

## 2.2 Opcao B — Nova Conta Stripe (Backup)

Se a Lumina Lab nao cooperar com a transferencia, a alternativa e criar nova conta Stripe e migrar clientes.

- Criar nova conta Stripe em nome do Urban AI

- Reconfigurar o backend: substituir STRIPE_SECRET_KEY e STRIPE_WEBHOOK_SECRET

- Contatar clientes existentes pedindo que re-assinem pelo novo link

- Cancelar assinaturas antigas na conta Lumina (com cuidado no timing)

RISCO: Esta opcao causa interrupcao para os clientes e pode gerar churning. Priorizar Opcao A.

## 2.3 Checklist Stripe

|  | Tarefa | Status |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Solicitar acesso de leitura ao dashboard Stripe com Lumina (imediato) | Pendente |
| [ ] | Inventariar clientes ativos e valor MRR atual | Pendente |
| [ ] | Iniciar processo de transferencia com Stripe | Pendente |
| [ ] | Confirmar novos dados bancarios no Stripe | Pendente |
| [ ] | Atualizar variaveis de ambiente no servidor | Pendente |
| [ ] | Testar fluxo completo de pagamento apos transferencia | Pendente |

# 3. Transferencia 2: Google Cloud (OAuth + Maps)

O projeto Google Cloud da Lumina tem dois servicos em uso: Google OAuth (login de usuarios) e Maps API (geocodificacao nos scrapers). Ambos precisam ser migrados.

## 3.1 Procedimento Recomendado — Novo Projeto GCP

A forma mais limpa e criar um novo projeto no Google Cloud Platform (GCP) em nome do Urban AI e reconfigurar tudo, ao inves de tentar transferir o projeto da Lumina.

- Criar conta Google para Urban AI (ex: admin@urbanai.com.br) se ainda nao existir

- Acessar console.cloud.google.com com a nova conta

- Criar novo projeto: 'urban-ai-producao'

- Ativar Google OAuth: APIs & Services > Credentials > Create OAuth 2.0 Client ID

- Configurar Authorized redirect URIs para https://urbanai.com.br/auth/callback

- Ativar Maps JavaScript API e Geocoding API

- Criar API Key para Maps com restricoes de IP/dominio

- Atualizar variaveis de ambiente no servidor: GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET, GOOGLE_MAPS_API_KEY

- Testar login OAuth e geocodificacao

- Desabilitar credenciais antigas no projeto Lumina

## 3.2 Atencao ao Billing do Google

- Google Maps API tem custo: ~USD 0.005 por geocodificacao

- Com scrapers semanais e N eventos por semana, calcular custo mensal estimado

- Configurar billing alerts no GCP para evitar surpresas

- Associar cartao de credito corporativo do Urban AI

## 3.3 Checklist Google Cloud

|  | Tarefa | Status |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Criar conta Google corporativa Urban AI | Pendente |
| [ ] | Criar novo projeto GCP | Pendente |
| [ ] | Configurar OAuth 2.0 com redirect URI correto | Pendente |
| [ ] | Ativar e configurar Maps API + Geocoding API | Pendente |
| [ ] | Atualizar variaveis de ambiente no servidor | Pendente |
| [ ] | Testar login de usuario via OAuth | Pendente |
| [ ] | Testar geocodificacao nos scrapers | Pendente |
| [ ] | Configurar billing alert no GCP | Pendente |

# 4. Transferencia 3: SendGrid

SendGrid e usado para envio de emails transacionais. A mudanca impacta o envio de confirmacoes, alertas e notificacoes para os anfitrioes.

## Procedimento

- Criar conta SendGrid em nome do Urban AI (sendgrid.com)

- No plano Free (ate 100 emails/dia) ou Essentials (depende do volume)

- Verificar dominio de envio: adicionar registros DNS SPF e DKIM para urbanai.com.br na Hostinger

- Criar API Key na nova conta SendGrid

- Solicitar com a Lumina os templates de email existentes (HTML dos templates atuais)

- Recriar os templates na nova conta

- Atualizar variavel SENDGRID_API_KEY no servidor

- Testar envio de email de boas-vindas e confirmacao de assinatura

## Checklist SendGrid

|  | Tarefa | Status |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Criar conta SendGrid Urban AI | Pendente |
| [ ] | Verificar dominio urbanai.com.br (SPF + DKIM) | Pendente |
| [ ] | Recriar templates de email | Pendente |
| [ ] | Atualizar SENDGRID_API_KEY no servidor | Pendente |
| [ ] | Testar emails de boas-vindas, confirmacao e alertas | Pendente |

# 5. Transferencia 4: Dominio Hostinger (urbanai.com.br)

O dominio urbanai.com.br e a identidade online do produto. Ele esta registrado na Hostinger sob conta da Lumina Lab. A perda ou bloqueio deste dominio tornaria a plataforma inacessivel.

## Opcao A — Transferencia de Registro

- Solicitar com Lumina Lab o codigo EPP (authorization code) do dominio

- Criar conta na Hostinger em nome do Urban AI (caso nao exista)

- Iniciar transferencia de dominio no painel Hostinger da conta Urban AI

- Inserir o codigo EPP recebido da Lumina

- Aguardar aprovacao (pode levar ate 7 dias)

- Confirmar que os DNS records continuam apontando para o servidor on-premise

- Verificar certificado SSL apos transferencia

## Opcao B — Manter Hostinger, Mudar Titularidade

Se a Lumina cooperar, pode ser mais rapido simplesmente trocar o email/titular da conta existente na Hostinger para o Urban AI, sem transferencia formal do dominio.

## Registro DNS Critico a Preservar

Verificar antes da transferencia que estes registros DNS serao mantidos:

- A record: apontando para IP do servidor on-premise

- MX records: se houver email corporativo configurado

- TXT records: SPF e DKIM do SendGrid (reconfigura com nova conta SendGrid)

- Certificado SSL: Let's Encrypt ou comprado via Hostinger — verificar renovacao

# 6. Transferencia 5: RapidAPI

Fabricio Neves possui as credenciais da RapidAPI em uma conta pessoal. Um dos dois endpoints contratados estava depreciado — confirmar com Fabricio qual endpoint ainda esta ativo e qual e o custo mensal.

## Procedimento

- Reuniao com Fabricio: identificar exatamente qual endpoint da RapidAPI esta em uso

- Verificar custo atual e plano contratado

- Criar conta RapidAPI em nome do Urban AI ou usar email corporativo

- Assinar o endpoint ativo na nova conta

- Atualizar RAPIDAPI_KEY no servidor

- Testar que os scrapers continuam funcionando com a nova chave

- Solicitar que Fabricio cancele a subscricao antiga na conta pessoal dele

# 7. Acesso SSH ao Servidor

Fabricio Neves tem acesso SSH ao servidor on-premise. Para garantir continuidade operacional independente da relacao com Fabricio, e necessario que o Urban AI (Gustavo) tambem tenha acesso independente.

- Solicitar com Fabricio: IP do servidor, usuario SSH e chave publica ou senha temporaria

- Criar par de chaves SSH para Gustavo: ssh-keygen -t ed25519

- Adicionar chave publica de Gustavo ao servidor: ~/.ssh/authorized_keys

- Testar acesso SSH independente

- Documentar: IP, porta SSH, usuario, localizacao das chaves

- Considerar: desabilitar autenticacao por senha (somente chave publica)

# 8. Cronograma de Transferencia

| Prazo | Acao | Responsavel |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 — Dias 1-2 | Reuniao com Lumina: obter acesso de leitura ao Stripe, solicitar codigo EPP do dominio | Gustavo + Lumina |
| Semana 1 — Dias 3-5 | Criar nova conta Google corporativa, novo projeto GCP, configurar OAuth e Maps | Gustavo |
| Semana 1 — Dias 3-5 | Criar conta SendGrid Urban AI, recriar templates, configurar DNS | Gustavo |
| Semana 1 — Dia 5 | Reuniao com Fabricio: acesso SSH ao servidor, inventario RapidAPI | Gustavo + Fabricio |
| Semana 2 — Dias 1-3 | Iniciar transferencia do dominio Hostinger | Gustavo + Lumina |
| Semana 2 — Dias 3-5 | Iniciar processo de transferencia Stripe; testar novos servicos Google/SendGrid | Gustavo |
| Semana 2 — Dias 3-5 | Criar conta RapidAPI Urban AI; migrar subscricao | Gustavo + Fabricio |
| Semana 3 — Conclusao | Confirmar todas transferencias completas; atualizar variaveis de ambiente; testar tudo | Gustavo |
| Semana 3 — Final | Revogar todos os acessos da Lumina Lab; desativar credenciais antigas | Gustavo |

# 9. Pos-Transferencia: Rotacao de Credenciais

Apos TODAS as transferencias concluidas, rotacionar (gerar novas e revogar antigas) TODAS as credenciais:

- STRIPE_SECRET_KEY e STRIPE_WEBHOOK_SECRET: rotacionar no dashboard Stripe

- GOOGLE_CLIENT_SECRET: gerar novo no GCP

- GOOGLE_MAPS_API_KEY: gerar nova chave com restricoes de IP

- SENDGRID_API_KEY: gerar nova chave na conta Urban AI

- RAPIDAPI_KEY: usar apenas a nova chave da conta Urban AI

- SECRET_KEY (JWT): gerar nova chave secreta para tokens JWT

- DATABASE_URL: alterar senha do PostgreSQL (ela nao estava sob Lumina, mas rotacionar e boa pratica)

Apos rotacionar todas as credenciais, atualizar o arquivo .env no servidor e reiniciar todos os servicos.