| URBAN AI Relatorio para Socios ¦ Abril 2026 | 27/04/2026 Uso interno ¦ Confidencial Gustavo Macedo |
| --- | --- |

Em 7 semanas, a Urban AI saiu de dependente de terceiros para uma plataforma 100% própria. Sistema rodando em infraestrutura própria, segurança auditada, motor de IA ativo e capturando dados passivamente todo dia.

ESTADO ATUAL

| Infraestrutura 100% operacional | Produto Pronto para beta | Seguranca Totalmente auditada | Motor de IA Funcionando e evoluindo |
| --- | --- | --- | --- |

NUMEROS QUE IMPORTAM

| 7 semanas de operação própria | 67+ entregas concluídas | R$1k custo mensal de infraestrutura | 78% sistema concluído | Junho go-live oficial (semanas 12 a 14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

O QUE ENTREGAMOS, FASE A FASE

Cada barra abaixo representa um bloco de trabalho real. Porcentagem = quanto da fase já foi entregue.

F1-F4 ¦ Migração e Infraestrutura 53 entregas em 14 dias, sistema 100% migrado da Lumina Lab, domínio, SSL, banco, pipelines 100%

| F5 ¦ Produto, Landing Page e Presença Digital login, onboarding, scraping 8 fontes, painel admin, landing page, calendário editorial, SEO 85% |  |
| --- | --- |

F5C ¦ Segurança e Hardening 12 vulnerabilidades críticas corrigidas, 84 testes automatizados, CI/CD ativo no GitHub 100%

| F6 ¦ Motor de IA, Dataset e Stays KNN em produção, captura passiva ativa, integração Stays com modo automático em andamento 52% |  |
| --- | --- |

| F7 ¦ Billing e Comercial 4 planos por imóvel, 4 ciclos de cobrança, paywall e upsell automático 60% |  |
| --- | --- |

Total do projeto: 67+ entregas concluídas em 7 semanas de operação autônoma.

SEGURANÇA: DO RISCO ZERO AO PRONTO PARA TRÁFEGO PAGO

Nas últimas semanas, auditamos o sistema inteiro e corrigimos tudo que era risco crítico antes de qualquer cliente entrar. Abaixo, o que encontramos e o que fizemos:

| O QUE ERA O RISCO | POR QUE ERA CRÍTICO | O QUE FIZEMOS |
| --- | --- | --- |
| Chave de API exposta no codigo-fonte | Qualquer pessoa que acessasse o repositorio podia usar nossa API gratuitamente, com custo na nossa conta | Chave movida para variavel de ambiente segura. Repositorio virou privado. |
| Senhas salvas sem criptografia adequada | Se o banco fosse vazado, todas as senhas dos usuarios ficavam expostas em segundos | Migradas para bcrypt (criptografia bancaria). Usuarios existentes nao precisam trocar de senha. |
| Chave de segurança JWT hardcoded como "mysecretkey" | Qualquer pessoa com acesso ao codigo podia criar sessoes validas e se passar por qualquer usuario | Chave agora vem de variavel de ambiente. Sistema nem sobe sem ela. |
| Logs do sistema gravavam senhas em texto puro | Qualquer pessoa com acesso aos logs (tecnicos, servicos de monitoramento) via as senhas dos usuarios | 4 pontos de vazamento removidos dos logs. |
| Sem limite de tentativas de login | Bot podia tentar 100.000 combinacoes de senha por minuto sem ser bloqueado | Limite de 5 tentativas por minuto por IP. Ataques automaticos bloqueados. |
| Schema do banco sem controle de versao | Um deploy ruim podia apagar colunas ou tabelas inteiras do banco de dados em producao | Migracoes versionadas ativas. Toda mudanca no banco agora e auditavel e reversivel. |
| Zero testes automatizados | Qualquer mudanca no codigo podia quebrar funcionalidades criticas sem aviso | 84 testes cobrindo autenticacao, pagamentos, IA e Stays. CI rodando em cada commit. |

O MOTOR DE IA: A VANTAGEM COMPETITIVA QUE CRESCE SOZINHA

A IA nao e so um recurso do produto. E o ativo que nos diferencia de qualquer concorrente que tente entrar depois. A logica e simples: quanto mais anfitrioes usam a plataforma, mais dados capturamos; mais dados, melhor o modelo; modelo melhor, mais anfitrioes assinem. Concorrente que entrar depois precisaria reconstruir anos de dataset proprietario.

Como funciona hoje e para onde vai:

| TIER | ALGORITMO | O QUE MELHORA PARA O ANFITRIAO | O QUE PRECISA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 0 | Regras + multiplicadores de evento (atual) | Sugestao diaria de preco quando ha evento proximo. Funciona e gera valor hoje. | Nada. Ja esta rodando. | EM PRODUCAO |
| Tier 1 | Regras + KNN treinado com dados reais | Sugestoes mais precisas. IA aprende com historico de precos aceitos pelos anfitrioes. | ~100 imoveis × 7 dias de historico. Dataset ja sendo coletado. | 6-8 SEMANAS |
| Tier 2 | XGBoost (modelo de ML avancado) | Precisao de +30% de receita começa a ser comprovavel. PriceLabs e concorrentes LATAM usam esse nivel. | ~500 imoveis × 30 dias. Datasets externos mapeados (AirROI, Base dos Dados BigQuery). | ~3 MESES |
| Tier 3 | XGBoost validado com erro menor que 15% | Promessa de +30% de receita auditada e comprovada com cases reais. | ~5.000 imoveis × 90 dias | 6 MESES |
| Tier 4 | Rede neural hibrida (CNN + LSTM + MLP) | MOAT real: modelo aprende padroes geograficos + sazonalidade + eventos em loop. Nenhum concorrente chega perto. | ~10.000 imoveis × 12 meses de historico proprietario | 18-24 MESES |

Diferencial critico IA implementado: o sistema detecta automaticamente qual tier usar conforme o dataset cresce, sem necessidade de novo deploy ou intervenção técnica. A IA evolui sozinha.

DATASET PROPRIETARIO: 3 FRENTES DE CAPTURA ATIVAS DESDE 24/04

Antes de 24/04, o sistema gerava sugestoes mas nao armazenava nenhum dado. Era ouro indo embora. Agora, 3 fluxos coletam dados passivamente todo dia, sem custo adicional e sem esforco manual:

| # | FRENTE | COMO FUNCIONA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Snapshot diario de precos | Todo dia as 03:30h o sistema registra o preco atual de cada imovel cadastrado. Com 100 anfitrioes por 90 dias = 9.000 pontos proprios. |
| 2 | Persistencia dos comparaveis | Cada analise de preco captura 5-30 imoveis comparaveis da vizinhanca. Esses dados ficam armazenados e alimentam o modelo. |
| 3 | Ground truth do anfitriao | Quando o anfitriao confirma o preco que aplicou de verdade, esse dado entra direto no treinamento. E a validacao mais valiosa que existe. |

Acelerador em avaliacao: importar 28.000+ listings de SP via AirROI (free tier) e Base dos Dados BigQuery (gratis). Isso nos coloca no Tier 2 em 6-8 semanas apos a importacao, sem precisar esperar clientes.

MOTOR DE EVENTOS: COBERTURA TOTAL DOS PICOS DE DEMANDA

A promessa de "+30% de receita" depende de detectar TODOS os eventos que movimentam os precos do Airbnb em SP. Hoje cobrimos shows e eventos com ingresso online. Mas isso e so metade do mercado.

| O QUE COBRIMOS HOJE Shows e concertos (Eventim, Sympla, Ingresse) Festivais com ingresso online (Ticketmaster) Eventos de entretenimento popular | O QUE AINDA NAO COBRIMOS (GAP CRITICO) Jogos no Allianz Parque, Morumbi, Itaquera, Pacaembu Congressos e feiras (RD Summit, Bett, Web Summit Rio) Cursos executivos (Sebrae, FGV, Insper) Centros de eventos (Anhembi, Expo Center Norte, SP Expo) |
| --- | --- |

Exemplo concreto: anfitriao com imovel a 500m do Allianz Parque hoje NAO recebe aviso de pico no dia de jogo. O Palmeiras joga com o estadio lotado e o anfitriao cobra o preco normal. E receita perdida.

O que ja entregamos nessa frente (commits de 24-25/04):

| JA ENTREGUE | O QUE SIGNIFICA |
| --- | --- |
| Banco de dados preparado para multiplas fontes de eventos | Novos campos: tipo de local (estadio/centro de eventos/teatro/bar), fonte de dados, capacidade esperada e hash de deduplicacao. O sistema ja sabe receber dados de qualquer canal sem conflito. |
| Painel admin /admin/events funcionando | Ja conseguimos ver: cobertura geografica dos eventos, % enriquecidos pela IA, volume de eventos nos proximos 7/30/90 dias, mega-eventos (relevancia >= 80), top 10 mais relevantes com distancia e capacidade. |
| Plano formal F6.2 Plus documentado e autorizado | Documento docs/fase-eventos-cobertura-total.md define os 30+ sites alvo, as 3 camadas de integracao, custo e KPIs de sucesso. Aprovado pelos socios em 24/04. |

Proximo passo: executar as 3 camadas ja planejadas (semanas 7-10):

| CAMADA | QUANDO | O QUE ADICIONA | CUSTO ADICIONAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Semana 7 (~2 semanas) | APIs oficiais: Sympla API (substituindo scraping), Eventbrite (congressos e cursos profissionais), Prefeitura de SP (eventos publicos), api-football.com (Allianz, Morumbi, Itaquera, Pacaembu) | USD 19/mes (api-football.com). Restante gratis. |
| 2 | Semanas 8-10 (~3 semanas) | Firecrawl + IA: extrai dados estruturados de qualquer site automaticamente. Cobre: Anhembi, Allianz Parque, RD Summit, Sebrae SP, FGV, Expo Center Norte e mais 24 sites. Resistente a mudancas de layout. | USD 16/mes (Firecrawl). Total camadas 1+2: ~R$ 180/mes. |
| 3 | Semana 8 (~1 semana) | Curadoria humana: form admin para inserir evento manualmente, importacao semestral PMI/ABRH, parceria com SPTuris para feed oficial de eventos da cidade. | R$ 0. Esforco pontual de 1 semana. |
| META (S10) |  | >=80% dos eventos relevantes em SP detectados em menos de 24h. KPIs em tempo real visiveis no painel /admin/events ja existente. | ~R$ 180/mes total |

O QUE PRECISAMOS DE VOCES: AÇOES EM ABERTO

Abaixo estao as unicas acoes que dependem dos socios para o go-live acontecer em julho. Cada semana de atraso em cada item adia o lancamento.

| # | O QUE FAZER | COMO FAZER | SE NAO FIZER |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KYC Stripe Submeter documentos dos socios para liberar cobranca real | RG/CPF dos socios majoritarios + contrato social Urban AI + dados da conta PJ. Gustavo faz o upload na plataforma. | Nenhum cliente consegue pagar. Stripe bloqueia qualquer cobranca real sem KYC aprovado. Sem cobrar = sem receita. |
| 2 | Aprovar orçamento de marketing Minimo: R$ 4.340/mes para comecar | Conservador: R$ 1.500 gestao trafego + R$ 1.500 midia Google/Meta + R$ 800 design + R$ 540 video. Total: R$ 4.340/mes. | Landing page no ar sem trafego. Lancamos em julho sem ninguem saber. Todo o trabalho tecnico sem retorno. |
| 3 | Confirmar parceria com a Stays Validar se e o parceiro Airbnb que conhecem | Verificar se a empresa que voces mencionaram e a Stays S.A. (stays.net, Copacabana/RJ, unico Preferred+ Software Partner Airbnb na America Latina). Se sim, autorizar contato comercial pelo WhatsApp com one-pager pronto. | Modo automatico da IA, nosso maior diferencial de produto, nao vai para producao. Dependemos do modo manual. |

CRONOGRAMA ATÉ O GO-LIVE (JUNHO/2026)

| QUANDO | MARCO | POR QUE IMPORTA |
| --- | --- | --- |
| Semana 5 (agora) | KYC Stripe + aprovar orcamento de marketing | Desbloqueiam receita e aquisição. Sem eles, nada do que vier depois converte. |
| Semana 5 | Confirmar Stays como parceiro e iniciar contato comercial | One-pager e roteiro de WhatsApp ja prontos. Um sim libera o modo automatico da IA. |
| Semana 6 | Importar datasets externos (AirROI + BigQuery) para treinar a IA | Coloca a IA no Tier 2 sem precisar esperar 100 clientes. Custo: R$ 0. |
| Semana 7 | Motor de eventos expandido (jogos, congressos, feiras em SP) | Cobre 80%+ dos picos de demanda em SP. Promessa de +30% receita fica mais solida. |
| Semanas 8-12 | Beta fechado com 5-10 anfitrioes + 3 cases de ROI auditados | Prova social para a landing page. Sem case real, a taxa de conversao e muito menor. |
| Junho 2026 (semanas 12 a 14) | Go-live oficial + campanhas de aquisicao ativas | Primeiros clientes pagantes. Receita real. Dados crescendo. |

FINANCEIRO E INVESTIMENTO

CUSTOS JA COMPROMETIDOS (RODANDO HOJE)

| ITEM | VALOR MENSAL | OBSERVACAO |
| --- | --- | --- |
| Infraestrutura Railway (backend + banco + pipelines + Redis + IAs) | ~R$ 1.000/mês | Já ativo. Cobre todos os serviços em produção. |
| Google Cloud (Maps, OAuth, IA Gemini) | R$ 0 ate 15/06 | Credito de R$ 1.759 ativo. Apos: ~R$ 300-600/mês estimado. |
| AWS S3 (armazenamento do dataset proprietario) | R$ 0 por ora | Credito de USD 200. Suficiente para os próximos meses. |
| Motor de eventos via APIs (api-football.com) | ~R$ 100/mês | Cobre jogos em todos os estádios de SP. Já planejado para a Semana 7. |
| TOTAL JA COMPROMETIDO | ~R$ 1.100/mes | Sistema completo funcionando por menos de um plano de telefone corporativo. |

INVESTIMENTO DE MARKETING — APROVACAO NECESSARIA (ITEM 2 DAS ACOES)

Abaixo o detalhamento linha a linha. Recomendamos iniciar na coluna CONSERVADOR e escalar após os primeiros 30-60 dias com resultados em mãos.

| LINHA DE INVESTIMENTO | O QUE ENTREGA | CONSERVADOR | COMPLETO |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestao de trafego pago Google Ads + Meta Ads (Instagram/Facebook) | Especialista que cria e otimiza as campanhas. Sem isso, a verba de midia e desperdicada. Cuida de segmentacao, copy dos anuncios, A/B tests. | R$ 1.500/mes | R$ 2.500/mes |
| Verba de midia direta Dinheiro que vai direto para Google e Meta | O orcamento que "compra" cliques e impressoes. Separado da gestao. Quanto mais verba, mais anfitrioes chegam na landing page. | R$ 1.500/mes | R$ 3.000/mes |
| Design de posts e criativos 8-12 posts por mes para Instagram e LinkedIn | Imagens e carrosséis para o feed e stories. Mantem a presenca digital ativa e alimenta o trafego organico. Profissional freelancer ou agencia. | R$ 800/mes | R$ 1.500/mes |
| Producao de video com IA CapCut Pro + HeyGen (avatar IA para reels) | Reels e videos curtos com avatar IA apresentando o produto. Formato de maior alcance organico no Instagram hoje. Custo muito menor que video humano. | R$ 840/mes | R$ 1.170/mes |
| TOTAL DE MARKETING | Aquisicao, engajamento e conversao de anfitrioes — tudo necessario para chegar ao go-live com fila de espera. | R$ 4.440/mes | R$ 8.170/mes |

Outros custos a decidir: motor de eventos Firecrawl (~R$ 80/mes) · dataset Airbtics (USD 29/mes, opcional) · advogado LGPD pontual (R$ 3-8k, unico).

Urban AI  |  Relatorio para Socios  |  Abril 2026  |  Confidencial  |  Gustavo Macedo