URBAN AI

Relatorio de Divida Tecnica

Technical Debt Report -- Analise Completa do Codigo

Documento 10 de 31

Versao 1.0 -- Marco 2026

Preparado por: Claude (analise de codigo) | Responsavel: Gustavo Macedo

# 1. Sumario Executivo

Este relatorio documenta todas as dividas tecnicas identificadas nos cinco repositorios do Urban AI apos analise minuciosa do codigo-fonte. A analise foi realizada em marco de 2026, no contexto da transicao operacional da equipe Lumina Lab para a nova gestao.

Foram identificados 8 itens de divida tecnica, classificados em tres niveis de criticidade. Dois itens sao CRITICOS e exigem correcao imediata antes de qualquer operacao em producao: credenciais Redis expostas no codigo e TypeORM synchronize ativo em producao.

| Criticidade | Qtd | Itens |
| --- | --- | --- |
| CRITICO | 2 | DT-01 (Redis hardcoded), DT-02 (synchronize:true) |
| ALTO | 3 | DT-03 (SHA-256 sem salt), DT-04 (arquivo ausente), DT-05 (double async) |
| MEDIO | 1 | DT-06 (polling 3s) |
| BAIXO | 2 | DT-07 (typo), DT-08 (stub vazio) |

# 2. Metodologia de Analise

A analise foi conduzida por leitura direta dos arquivos de codigo-fonte de todos os cinco repositorios. Os criterios de classificacao de criticidade sao:

### CRITICO

- Pode causar perda de dados, vazamento de credenciais ou comprometimento de seguranca imediato

- Sistema em risco de parar de funcionar ou sofrer dano irreversivel

- Requer correcao antes de qualquer uso em producao

### ALTO

- Vulnerabilidade de seguranca que requer esforco de exploracao mas e exploitavel

- Bug latente que pode causar falha em condicoes especificas

- Funcionalidade referenciada mas ausente (codigo nao funcional)

### MEDIO

- Problema de performance ou escalabilidade que nao afeta funcionalidade atual

- Pratica inadequada que pode virar problema com crescimento

### BAIXO

- Problemas estilisticos, typos ou stubs que nao afetam comportamento atual

- Melhorias de qualidade de codigo sem impacto funcional

# 3. Debitos Criticos

## DT-01: Credenciais Redis Hardcoded no Codigo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | DT-01 |
| Criticidade | CRITICO |
| Repositorio | urban-ai-backend-main |
| Arquivo | src/app.module.ts |
| Linha aprox. | BullModule.forRoot({ ... redis: { host, port, password } }) |
| Data identificacao | Marco 2026 |

### Descricao do Problema

As credenciais de acesso ao servidor Redis (host, porta e senha) estao escritas diretamente no arquivo app.module.ts. Este arquivo esta versionado no repositorio Git, o que significa que qualquer pessoa com acesso ao repositorio (incluindo historico de commits) pode obter essas credenciais.

### Codigo Problema (reconstrucao esquematica)

BullModule.forRoot({

redis: {

host: 'trolley.proxy.rlwy.net',   // HARDCODED -- CRITICO

port: 22539,                        // HARDCODED -- CRITICO

password: '***',                    // HARDCODED -- CRITICO

},

}),

### Impacto

- Qualquer desenvolvedor ou ex-funcionario com acesso ao repositorio pode conectar ao Redis

- Redis exposto pode ser usado para injetar jobs maliciosos na fila Bull

- Credenciais podem ser expostas em logs, code reviews ou forks do repositorio

- Violacao de boas praticas de seguranca (OWASP A02: Cryptographic Failures)

### Correcao Recomendada

- 1. Revogar imediatamente a senha atual do Redis no painel Railway

- 2. Gerar nova senha forte e armazena-la como variavel de ambiente: REDIS_PASSWORD

- 3. Substituir no codigo: password: process.env.REDIS_PASSWORD

- 4. Adicionar .env ao .gitignore (verificar se ja esta)

- 5. Fazer git history rewrite (BFG Repo-Cleaner) para remover credencial do historico

- Esforco estimado: 2-4 horas

## DT-02: TypeORM synchronize:true em Producao

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | DT-02 |
| Criticidade | CRITICO |
| Repositorio | urban-ai-backend-main |
| Arquivo | src/app.module.ts |
| Linha aprox. | TypeOrmModule.forRoot({ synchronize: true }) |

### Descricao do Problema

A opcao synchronize: true no TypeORM instrui o ORM a comparar as entidades TypeScript com o esquema real do banco de dados a cada inicializacao da aplicacao. Se houver qualquer diferenca (adicao de coluna, mudanca de tipo, remocao de coluna), o TypeORM executa DDL automaticamente para sincronizar o esquema.

### Codigo Problema

TypeOrmModule.forRoot({

type: 'mysql',

url: process.env.DATABASE_URL,

synchronize: true,    // PERIGO: DDL automatico em producao

entities: [__dirname + '/**/*.entity{.ts,.js}'],

}),

### Impacto

- Um deploy com entidade modificada pode DROPAR COLUNAS com dados reais

- Mudanca de tipo de coluna pode corromper dados existentes silenciosamente

- Nao ha rollback automatico: dano e irreversivel sem backup

- Em ambientes de alta disponibilidade, a sincronizacao bloqueia o banco durante o boot

### Cenario de Dano Real

Exemplo: desenvolvedor renomeia campo 'aceito' para 'aprovado' na entidade AnalisePreco. No proximo deploy, TypeORM dropa a coluna 'aceito' (com todos os dados historicos de sugestoes aceitas/rejeitadas) e cria 'aprovado' vazia. Nenhum erro e lancado.

### Correcao Recomendada

- 1. Alterar synchronize: false imediatamente

- 2. Instalar TypeORM CLI: npm install -g typeorm

- 3. Criar primeira migration de baseline: typeorm migration:generate -n InitialSchema

- 4. Adotar fluxo: alteracao de entidade -> gerar migration -> testar em staging -> aplicar em producao com typeorm migration:run

- 5. Adicionar migration:run ao pipeline de deploy (Railway Dockerfile ou script de start)

- Esforco estimado: 4-8 horas

# 4. Debitos de Alta Criticidade

## DT-03: Hashing de Senha com SHA-256 sem Salt

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | DT-03 |
| Criticidade | ALTO |
| Repositorio | urban-ai-backend-main |
| Arquivo | src/auth/auth.service.ts |

### Descricao do Problema

O sistema utiliza SHA-256 (via modulo nativo crypto do Node.js) para fazer hash das senhas dos usuarios. SHA-256 e um algoritmo de hash de uso geral, rapido e sem mecanismo de salt integrado. Para armazenamento de senhas, isso e uma pratica de seguranca inadequada.

### Por Que SHA-256 e Inadequado para Senhas

- SHA-256 e muito rapido: um atacante pode calcular bilhoes de hashes por segundo com GPU moderna

- Sem salt: dois usuarios com a mesma senha terao o mesmo hash, facilitando ataques de dicionario

- Rainbow tables: hashes SHA-256 de senhas comuns estao amplamente disponiveis online

- OWASP recomenda: bcrypt, scrypt, Argon2 ou PBKDF2 para hashing de senhas

### Correcao Recomendada

- 1. Instalar bcrypt: npm install bcrypt @types/bcrypt

- 2. Substituir funcao de hash: bcrypt.hash(password, 12) ao registrar

- 3. Substituir verificacao: bcrypt.compare(inputPassword, storedHash) ao logar

- 4. Criar migration para adicionar coluna password_bcrypt (manter password_sha256 temporariamente)

- 5. Implementar migração progressiva: na proxima autenticacao bem-sucedida, re-hash a senha com bcrypt

- 6. Apos periodo de transicao, remover campo legacy

- Esforco estimado: 6-12 horas

## DT-04: Arquivo travel-engine-mapbox.js Ausente no Repositorio

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | DT-04 |
| Criticidade | ALTO |
| Repositorio | urban-ai-knn-main |
| Arquivo referenciador | pricing-engine.js |
| Arquivo ausente | travel-engine-mapbox.js |

### Descricao do Problema

O arquivo pricing-engine.js importa travel-engine-mapbox.js, que seria responsavel por calculos de distancia via API Mapbox. Porem, este arquivo nao existe no repositorio. Isso indica que a funcionalidade de calculo de tempo/distancia de deslocamento entre evento e propriedade nao esta implementada.

### Codigo Problema

// Em pricing-engine.js

const travelEngine = require('./travel-engine-mapbox');  // ARQUIVO NAO EXISTE

### Impacto

- O modulo de precificacao pode estar usando um fallback de distancia linear (crow-fly) em vez de distancia real por ruas

- Calculos de preco podem ser menos precisos do que o esperado para propriedades em areas com obstrucoes geograficas

- Em alguns ambientes Node.js, require de arquivo inexistente causa crash imediato na inicializacao

### Correcao Recomendada

- 1. Investigar se o arquivo existe em outro branch ou foi deletado acidentalmente

- 2. Se nao existir: implementar travel-engine-mapbox.js usando Mapbox Directions API

- 3. Endpoint Mapbox: GET /directions/v5/mapbox/driving/{coordinates} retorna duracao e distancia

- 4. Cachear resultados por par (lat_prop, long_prop, lat_evento, long_evento) para evitar chamadas repetidas

- Esforco estimado: 8-16 horas

## DT-05: Double async async em pricing-engine.js

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | DT-05 |
| Criticidade | ALTO |
| Repositorio | urban-ai-knn-main |
| Arquivo | pricing-engine.js |
| Linha | ~27 |

### Descricao do Problema

Na linha aproximada 27 do arquivo pricing-engine.js, foi identificado o uso duplo da palavra-chave async em uma declaracao de funcao. Isso e um erro de sintaxe JavaScript que pode ou nao ser detectado dependendo do ambiente de execucao e versao do Node.js.

### Codigo Problema

// pricing-engine.js linha ~27

async async function calculatePrice(property, events) {  // BUG: double async

// ...

}

### Codigo Correto

async function calculatePrice(property, events) {  // CORRETO

// ...

}

### Impacto

- Em Node.js moderno (v16+) isso pode ser tratado silenciosamente ou pode causar SyntaxError na inicializacao

- Se o modulo falha ao carregar, todo o motor KNN fica indisponivel

- Funcionalidade de precificacao dinamica para os anfitrioes falha silenciosamente

### Correcao Recomendada

- 1. Abrir pricing-engine.js linha 27

- 2. Remover o async duplicado

- 3. Executar node pricing-engine.js para confirmar que carrega sem erro

- 4. Rodar suite de testes do KNN (se existir) para validar comportamento

- Esforco estimado: 15 minutos

# 5. Debitos de Media Criticidade

## DT-06: Dashboard Polling a Cada 3 Segundos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | DT-06 |
| Criticidade | MEDIO |
| Repositorio | Urban-front-main |
| Arquivo | src/app/dashboard/page.tsx |

### Descricao do Problema

A pagina de dashboard usa setInterval com intervalo de 3000ms para buscar atualizacoes de analises de preco do backend. Isso significa que cada usuario com o dashboard aberto gera 20 requisicoes por minuto para o servidor, independentemente de haver dados novos ou nao.

### Codigo Problema

// dashboard/page.tsx

useEffect(() => {

const interval = setInterval(async () => {

const data = await fetchAnalises();  // GET /analise-preco

setAnalises(data);

}, 3000);  // PROBLEMA: 20 req/min por usuario

return () => clearInterval(interval);

}, []);

### Impacto de Escala

| Usuarios Simultaneos | Req/min | Req/hora |
| --- | --- | --- |
| 10 | 200 | 12.000 |
| 50 | 1.000 | 60.000 |
| 100 | 2.000 | 120.000 |
| 500 | 10.000 | 600.000 |

### Correcao Recomendada

- Opcao A (simples): aumentar intervalo para 30-60 segundos. Reducao de 90% das requisicoes sem mudanca arquitetural

- Opcao B (ideal): implementar WebSocket no backend NestJS (@WebSocketGateway) e no frontend. Backend emite evento apenas quando nova analise e criada pelo CronService

- Opcao C (alternativa): Server-Sent Events (SSE) com NestJS @Sse decorator. Mais simples que WebSocket para dados unidirecionais

- Esforco estimado: Opcao A: 30 min | Opcao B: 8-16h | Opcao C: 4-8h

# 6. Debitos de Baixa Criticidade

## DT-07: Typo peding em vez de pending em payments.service.ts

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | DT-07 |
| Criticidade | BAIXO |
| Repositorio | urban-ai-backend-main |
| Arquivo | src/payments/payments.service.ts |

### Descricao do Problema

O arquivo payments.service.ts usa a string 'peding' (com typo) em vez de 'pending' para representar o status de pagamento pendente. Se qualquer outra parte do sistema ou webhook do Stripe usar a string correta 'pending', a comparacao falhara silenciosamente.

### Codigo Problema

// payments.service.ts

if (payment.status === 'peding') {   // TYPO: deveria ser 'pending'

// trata pagamento pendente

}

### Correcao Recomendada

- 1. Corrigir typo: substituir 'peding' por 'pending' em payments.service.ts

- 2. Implementar enum PaymentStatus { PENDING = 'pending', PAID = 'paid', FAILED = 'failed' } para evitar typos futuros

- 3. Usar o enum em todos os pontos onde status e comparado ou atribuido

- Esforco estimado: 1-2 horas

## DT-08: Modulo ProcessoService Vazio (Stub Nao Implementado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | DT-08 |
| Criticidade | BAIXO |
| Repositorio | urban-ai-backend-main |
| Arquivo | src/processos/processo.service.ts |

### Descricao do Problema

O modulo src/processos/ existe no repositorio mas o ProcessoService esta completamente vazio -- apenas com a declaracao da classe sem nenhum metodo implementado. O modulo esta registrado no AppModule, o que significa que ele ocupa espaco no bundle mas nao oferece funcionalidade.

### Codigo Problema

@Injectable()

export class ProcessoService { }  // VAZIO -- nenhum metodo

### Questoes em Aberto

- O que era esperado que este modulo fizesse? Gerenciar processos de analise? Workflows?

- Foi cancelado ou apenas nao foi implementado ainda?

- Ha alguma referencia a este servico em outros arquivos?

### Correcao Recomendada

- 1. Investigar com a equipe Lumina Lab qual era o proposito deste modulo

- 2. Se nao sera implementado a curto prazo: remover do AppModule e deletar os arquivos

- 3. Se sera implementado: criar issues/tarefas descrevendo o escopo esperado

- Esforco estimado: 30 minutos para limpeza

# 7. Tabela Consolidada de Debitos

| ID | Descricao | Critico. | Arquivo | Esforco | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT-01 | Redis credentials hardcoded | CRITICO | app.module.ts | 2-4h | P0 |
| DT-02 | TypeORM synchronize:true | CRITICO | app.module.ts | 4-8h | P0 |
| DT-03 | SHA-256 sem salt para senha | ALTO | auth.service.ts | 6-12h | P1 |
| DT-04 | travel-engine-mapbox.js ausente | ALTO | pricing-engine.js | 8-16h | P1 |
| DT-05 | Double async async | ALTO | pricing-engine.js | 15min | P1 |
| DT-06 | Dashboard polling 3s | MEDIO | dashboard/page.tsx | 4-16h | P2 |
| DT-07 | Typo peding->pending | BAIXO | payments.service.ts | 1-2h | P3 |
| DT-08 | ProcessoService vazio | BAIXO | processos/ | 30min | P3 |

# 8. Plano de Correcao Sugerido

## 8.1 Semana 1 -- Criticos (P0)

- DT-02: Desativar synchronize:true e criar primeira migration (4-8h). FAZER ANTES DE QUALQUER OUTRO DEPLOY

- DT-01: Revogar senha Redis, gerar nova, mover para variavel de ambiente (2-4h)

- DT-05: Corrigir double async em pricing-engine.js (15min)

## 8.2 Semana 2-3 -- Altos (P1)

- DT-03: Migrar de SHA-256 para bcrypt com migracao progressiva (6-12h)

- DT-04: Investigar e implementar travel-engine-mapbox.js (8-16h)

## 8.3 Mes 2 -- Medios e Baixos (P2/P3)

- DT-06: Substituir polling por WebSocket ou SSE (4-16h dependendo da opcao escolhida)

- DT-07: Corrigir typo e criar enum PaymentStatus (1-2h)

- DT-08: Decidir sobre ProcessoService e limpar ou implementar (30min a varias semanas)

## 8.4 Estimativa Total de Esforco

| Prioridade | Itens | Esforco Minimo | Esforco Maximo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 (Criticos) | 3 | 6,25h | 12,25h |
| P1 (Altos) | 2 | 14h | 28h |
| P2/P3 (Medio/Baixo) | 3 | 1,5h | 18,5h |
| TOTAL | 8 | ~22h | ~59h |

# 9. Ausencia de Testes Automatizados

Alem dos debitos tecnicos listados acima, e importante registrar a ausencia quase total de testes automatizados no sistema. Foi identificado apenas um arquivo de teste e2e basico no backend NestJS (app.e2e-spec.ts) gerado pelo scaffold do NestJS, sem testes customizados.

## 9.1 Impacto da Ausencia de Testes

- Qualquer refatoracao (como a correcao dos debitos acima) e feita sem rede de seguranca

- Regressoes podem nao ser detectadas ate chegarem a producao

- Onboarding de novos desenvolvedores e mais lento e arriscado

- A correcao do DT-03 (bcrypt) sem testes e especialmente arriscada -- qualquer erro no fluxo de login afeta todos os usuarios

## 9.2 Recomendacao de Suite de Testes Minima

| Modulo | Tipo de Teste | Cobertura Minima Recomendada |
| --- | --- | --- |
| auth.service.ts | Unit test | Hash, verificacao, JWT generation |
| payments.service.ts | Unit test | Webhook handling, status update |
| propriedade.service.ts | Unit test | Calculo de preco, integracao KNN |
| knn-classifier.js | Unit test | Predicao KNN, K-d Tree construction |
| API Endpoints | E2E (supertest) | Fluxo login, CRUD propriedades, checkout |

-------------------------------------------------------------------

Urban AI -- Relatorio de Divida Tecnica | Documento Interno

Lumina Lab -> Gustavo Macedo | Marco 2026